- Expte. Nº. 8350/2012 – Ministerio de Obras y Servicios Públicos – Administración Provincial del Agua s/ llamado a licitación pública para la ejecución de la obra provisión e instalación de filtro y cañería troncal en calles 20 de Junio y J.D. Perón de la localidad de Santa Isabel

- Dictamen Nº  42 /2013

SEÑOR PRESIDENTE DEL

TRIBUNAL DE CUENTAS

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA:

Llegan a esta Asesoría las presentes actuaciones a raíz del planteo efectuado por la Administración Provincial del Agua a fa. 664, donde solicita la reconsideración de la Resolución Nº 114/2013 mediante la cual este Tribunal rechazó el proyecto de Resolución  obrante a fs. 647/649 por el cuál se pretendía aprobar el convenio de Redeterminación Final de Precios obrante a fa. 644, celebrado ad referendum del Poder Ejecutivo Provincial  entre la Administración Provincial del Agua y la Empresa “Materiales Butaló S.R.L.”, correspondiente al contrato suscripto oportunamente para la ejecución de la obra Provisión e Instalación de Filtro y Cañería Troncal en calles 20 de Junio y J. D. Perón de la localidad de Santa Isabel.

-I-

##### ANTECEDENTES DE LA CONSULTA

- Tramita en las presentes la contratación por parte de la Administración Provincial del Agua de la obra de provisión e instalación de filtro y cañería troncal en calles 20 de Junio y J. D. Perón de la localidad de Santa Isabel.

- A fa. 598 la empresa (Materiales Butaló S.R.L.) solicita de redeterminación del precio del contrato

- A fs. 647/649 obra proyecto de Resolución del Ministro Coordinador de Gabinete mediante el cual se aprueba el Convenio de Redetermianción de Precios obrante a fa. 644.

- Otorgada la intervención que le compete a la Contraloría Fiscal en el marco de lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 513/69 (fa. 660), la misma no conforma el trámite, elevando las actuaciones al Tribunal.

- A fa. 661 obra Resolución TdeC Nº 114/2013 rechazando el proyecto de Resolución obrante a fs. 647/649, en coincidencia de argumento con la Contraloría Fiscal, resolviendo remitir las actuaciones al titular del Poder Ejecutivo en los término del artículo 6º del Decreto Ley Nº 513/69.

- A fa. 662 toma conocimiento el Señor Gobernador de la Resolución dictada.

- A fs. 664/665 obra nota presentada por el administrador Provincial del Agua, solicitando –por los argumentos que allí expresa- se reconsidere la Resolución TdeC Nº 114/2013.

- A fa. 666 se remiten las actuaciones a opinión de esta Asesoría.

-II-

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

- La Administración Provincial del Agua se ha presentado planteando a este Tribunal “tenga a bien reconsiderar la Resolución Nº 114/2013, atento la misma, fue dictada sin tener en cuenta lo dispuesto en el Memorándum Nº 02/2009 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos que en copia se acompaña”.

- La solicitud de reconsideración efectuada por la Administración Provincial del Agua, teniendo en cuenta el tenor de la misma, implica el planteo de un recurso de revocatoria contra a Resolución dictada por este Tribunal de Cuentas en el marco del procedimiento de Control Previo.

- Cabe recordar que el Decreto-Ley Nº 513/69 prevé a posibilidad de interponer el denominado “recurso de revocatoria”, solamente contra las sentencias que imponen multas o formulen cargos (artículo 31 y 32 Decreto Ley Nº 513/69).

- En el marco del procedimiento de control previo regulado en el Capítulo II de la norma aludida en el párrafo precedente, no se han previsto mecanismos recursivos.

- Por lo expuesto, el planteo formulada por la Administración Provincial del Agua, no resulta procedente.

- Sin perjuicio de ello, cabe hacer saber que el artículo 7º del decreto Ley Nº 513/69, dispone que “Sólo los titulares de los poderes públicos provinciales podrán disponer, bajo su exclusiva responsabilidad, mediante resolución fundada y para cada caso en particular la formalización de un acto rechazado por el Tribunal de Cuentas o la omisión de la vista, ordenada en el artículo 2º. El acto solo tendrá vigencia luego de notificada la resolución al Tribunal”.

- Atento ello, la Administración Provincial del Agua cuenta con esta opción legal a los fines de proseguir con el trámite de estas actuaciones.

-III-

CONCLUSIÓN

Conforme lo expuesto, esta Asesoría opina que el planteo formulado por la Administración Provincial del Agua a fs. 664/665, no resulta procedente. Así opino.

ASESORÍA LETRADA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Santa Rosa, 21 de noviembre de 2013.