## Tribunal  de Cuentas  de  la  Provincia  de La  Pampa

Subsecretaría de Obras Públicas

PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES

Disposición 20/2003

Inhíbese la distribución de los montos previstos a los Municipios que no hayan remitido ninguna Planilla de Certificación de avance de porcentaje de obra y Solicitud de envío de fondos, aprobada por el órgano provincial competente.

Bs. As., 28/11/2003

VISTO el Expediente N° S01:083269/2003 del Registro de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION, el Decreto Nº 2291 de fecha 12 de noviembre de 2002, la Resolución Nº 204 de fecha 4 de diciembre de 2002 de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION, la Disposición Nº 24 de fecha 10 de diciembre de 2002 de la SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 2291/02, se creó el PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES en el ámbito de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION, con el objeto de fomentar la ejecución de obras y servicios de infraestructura a nivel local, mediante el financiamiento de materiales y herramientas menores necesarios para la realización de los trabajos.

Que el artículo 6º inciso c) del Decreto antes citado, estableció un plazo de ejecución de las obras y los servicios de infraestructura no mayor a CIENTO OCHENTA (180) días.

Que la cláusula séptima, inciso b), del modelo de Convenio Específico aprobado por Resolución Nº 204/02 de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, establece que el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del monto acordado a cada Municipio, será girado progresivamente contra la certificación de avance de obra aprobada por el órgano provincial competente en materia de obra pública.

Que por el artículo 11 de la Disposición Nº 24/02 de esta Subsecretaría, se aprobó la Planilla de Certificación de avance de porcentaje de obra y Solicitud de envío de fondos.

Que diversos Municipios no han dado cumplimiento a la fecha de la presente, con las obligaciones referidas en los párrafos precedentes.

Que razones de carácter normativo y presupuestario hacen necesario inhibir la distribución de fondos a todos aquellos Municipios que, hasta el día 30 de noviembre de 2003, no hayan presentado ninguna Planilla de Certificación de avance de porcentaje de obra y Solicitud de envío de fondos, debidamente aprobada.

Que ha tomado intervención el CONSEJO INTERPROVINCIAL DE MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS (CIMOP).

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete, conforme lo establecido en el artículo 6º del Decreto Nº 27 del 27 de mayo de 2003.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2291/02 y el artículo 1º de la Resolución de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION Nº 188 del 15 de noviembre de 2002.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DISPONE:

Artículo 1° — Inhíbese la distribución de los montos a los Municipios indicados en el Anexo III de la Resolución de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Nº 204/02, que no hayan remitido a esta Subsecretaría hasta el día 30 de noviembre de 2003 inclusive, ninguna Planilla de Certificación de avance de porcentaje de obra y Solicitud de envío de fondos, debidamente aprobada por el órgano provincial competente en materia de obra pública.

Art. 2º — La presente Disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Graciela E. Oporto.